BIÊN BẢN NỘI DUNG CUỘC HỌP

V/v: Rà soát số liệu và thống nhất các nội dung hỗ trợ tiếp theo

| Nội dung | Rà soát số liệu báo cáo, các nội dung đã hỗ trợ và các công việc tiếp tục xử lý |
| --- | --- |
| Thời gian | 12/06/2026 |
| Hình thức/Địa điểm | Văn phòng Cocoa |
| Đơn vị khách hàng | COCOA |
| Đơn vị hỗ trợ | FAST |

I. NỘI DUNG ĐÃ THỐNG NHẤT

- Hai bên đã kiểm tra và chốt số liệu Báo cáo tài chính Quý 1/2026 đã lên đúng.

- FAST đã hỗ trợ hướng dẫn khách hàng các nội dung liên quan đến giá thành có dở dang.

- FAST đã thực hiện fix chức năng tính giá trung bình không theo lô.

II. CÁC CÔNG VIỆC HỖ TRỢ XỬ LÝ TIẾP THEO

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị phụ trách | Thông tin cần phản hồi/Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khai báo chỉ tiêu báo cáo đặc thù. FAST đã hướng dẫn cách khai báo và chờ COCOA phản hồi từng chỉ tiêu mapping với tài khoản cụ thể, có theo bộ phận hay không để FAST hỗ trợ khai báo. | COCOA/FAST | COCOA gửi lại FAST trước Thứ Ba, ngày 16/06/2026. |
| 2 | Số bill, số hóa đơn trên Nhật ký chung. | COCOA | FAST hỗ trợ xử lý trước ngày 18/06/2026. |
| 3 | Chức vụ trên mẫu in PO. | FAST | FAST hỗ trợ xử lý trước ngày 18/06/2026. |
| 4 | Thiết lập mặc định ngầm định lấy thông tin người nhận trên mẫu in PO theo mã kho nhận. Nếu người dùng nhập thông tin người nhận trên PO thì ưu tiên lấy thông tin từ PO | FAST | FAST hỗ trợ xử lý trước ngày 18/06/2026. |
| 5 | Thêm cột Mã cửa hàng trên báo cáo bảng kê chứng từ theo bộ phận. | FAST | FAST hỗ trợ xử lý trước ngày 18/06/2026. |
| 6 | Mẫu in đề nghị chi tiền: thêm trường Số chứng từ trên mẫu in và thêm cột Số hóa đơn do người dùng tự nhập. | FAST | FAST hỗ trợ xử lý trước ngày 18/06/2026. |
| 7 | Mẫu in phiếu nhập kho: thêm vùng ký và thêm lý do nhập. | FAST | FAST hỗ trợ xử lý trước ngày 18/06/2026. |

III. KẾT LUẬN

- Hai bên thống nhất các nội dung đã kiểm tra, các hạng mục FAST đã hỗ trợ và danh sách công việc tiếp tục xử lý như trên. COCOA sẽ gửi bổ sung thông tin mapping chỉ tiêu báo cáo đặc thù và thông tin cần lấy lên Nhật ký chung để FAST tiếp tục hỗ trợ thực hiện.

- Hai bên thống nhất sau khi hoàn thành các công việc ở II sẽ tiến hành nghiệm thu hợp đồng phân hệ Kế toán – Tài chính.

- Biên bản được lập để các bên cùng theo dõi và phối hợp thực hiện.

| ĐẠI DIỆN COCOA | ĐẠI DIỆN FAST |
| --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |